🎓 Rutas de Aprendizaje

simple_learning_path

Plan de Rediseño y Mejora del Plugin Moodle

Versión 1.0  ·  Mayo 2026  ·  Proyecto Desarrollo Moodle

# 1. Resumen Ejecutivo

El plugin simple_learning_path permite agrupar cursos en rutas de formación visibles en un bloque de Moodle. La versión actual (v1.0.1) cumple con el propósito funcional, pero presenta oportunidades de mejora importantes en diseño visual, experiencia de usuario, administración y criterios de visibilidad.

Este documento define el plan de trabajo para una versión 2.0 que modernice la interfaz, mejore la usabilidad tanto para alumnos como para administradores, e incorpore funcionalidades que aumenten el valor pedagógico del plugin.

🎯 Objetivo principal: pasar de una interfaz funcional pero visualmente anticuada a un componente moderno, intuitivo y alineado con los estándares actuales de UX en LMS. ✅ Se mantienen todas las funcionalidades de creación y administración existentes. ✅ Se respeta la arquitectura Moodle (bloque PHP + Mustache + AMD JS).

# 2. Diagnóstico del Estado Actual

## 2.1 Fortalezas del Plugin

- Base de datos sólida: dos tablas bien normalizadas (rutas + cursos asociados).

- Lógica de progreso: cálculo correcto de porcentaje de avance por actividades completadas.

- Criterios de visibilidad funcionales: cohorte, cualquier curso, todos los cursos.

- Panel de administración con creación, edición y eliminación de rutas.

- Búsqueda y filtrado de cursos en tiempo real en el formulario de edición.

- Soporte multi-idioma (framework de strings en lang/).

## 2.2 Problemas Identificados

### Visualización del Alumno (rutas.mustache)

- Diseño de acordeón básico sin diferenciación visual entre estados (pendiente / en curso / completado).

- Barra de progreso plana sin indicadores de hitos o porcentaje visible prominentemente.

- Imágenes de curso de 100×100 px sin estilos modernos (sin border-radius, sin sombra).

- Iconografía con Font Awesome genérico, sin coherencia visual entre estados.

- Sin representación de &#x201C;ruta&#x201D; como timeline o stepper visual que muestre el orden de los cursos.

- Sin indicación visual de la secuencia recomendada dentro de la ruta.

- El nombre de la ruta no tiene jerarquía tipográfica clara.

- Sin animaciones ni micro-interacciones al expandir/colapsar.

### Panel de Administración (index.mustache + edit.mustache)

- Tabla de rutas sin paginación ni búsqueda (escala mal con muchas rutas).

- Botones de Editar/Eliminar de color rojo genérico sin distinción semántica.

- Formulario de edición con JavaScript incrustado en el template Mustache (mezcla presentación y lógica).

- Sin retroalimentación visual al guardar (solo redirect, sin toast/notificación inline).

- Sin vista previa de cómo verá el alumno la ruta antes de publicarla.

- Sin opción de reordenar cursos dentro de una ruta (drag & drop).

- Sin campo de descripción para la ruta (solo nombre y URL).

- URL de la ruta con valor por defecto &#x2018;#&#x2019; no tiene utilidad clara para el admin.

### Criterios de Visibilidad

- Solo 3 criterios (cohorte, cualquier curso, todos los cursos) &#x2014; faltan casos comunes.

- Sin criterio por fecha (mostrar ruta desde/hasta una fecha).

- Sin criterio por rol del usuario (mostrar solo a estudiantes, o solo a docentes).

- Sin criterio por campo de perfil personalizado.

- Sin posibilidad de combinar criterios (AND/OR).

### Técnico

- JavaScript incrustado en templates Mustache en lugar de módulos AMD puros.

- Sentencias console.log() en código de producción.

- Versión mínima de Moodle seteada en 2.0 (obsoleta; debería ser 4.1+ para usar componentes modernos).

- Sin manejo de errores robusto en queries SQL (no usa $DB->get_records_sql con parámetros en todos los casos).

# 3. Plan de Mejoras – Detalle por Área

## 3.1 Rediseño Visual – Vista del Alumno

El cambio más impactante es reemplazar el acordeón simple por un diseño tipo stepper/timeline que transmita la idea de &#x201C;camino de formación&#x201D; de manera mucho más visual e intuitiva.

### 3.1.1 Nuevo Concepto: Stepper / Learning Journey

Concepto propuesto: cada ruta se representa como un &#x201C;viaje&#x201D; horizontal o vertical con pasos numerados. Cada paso es un curso con estado visual claro. [✓] Completado → [▶] En curso → [○] Bloqueado/Pendiente → [○] Pendiente El progreso general de la ruta se muestra como línea de tiempo que se va &#x201C;llenando&#x201D;.

Elementos de diseño a implementar:

- Tarjetas de ruta con imagen de portada (si existe) o color de categoría como fondo degradado.

- Línea de progreso tipo &#x201C;pipeline&#x201D; que conecta los cursos visualmente.

- Cada curso como un nodo del stepper con: ícono de estado, título, progreso en %, duración estimada.

- Estado del nodo con colores semánticos: verde (completado), azul (en curso), gris (pendiente).

- Animación de entrada suave (fade-in) al cargar el bloque.

- Hover sobre cada nodo muestra un tooltip con descripción breve del curso.

- Badge de &#x201C;Completado&#x201D; o &#x201C;En curso&#x201D; en el encabezado de la ruta.

- Modo compacto (colapsado) y modo expandido con toggle animado.

### 3.1.2 Tipografía y Paleta de Colores

- Usar variables CSS de Moodle (--primary, --secondary) para respetar el tema del sitio.

- Jerarquía clara: nombre de ruta (H3), nombre de curso (H4), descripción (body small).

- Eliminar estilos inline del template y centralizar en styles.css con nomenclatura BEM.

### 3.1.3 Responsividad

- Vista de escritorio: stepper horizontal con scroll horizontal si hay muchos cursos.

- Vista móvil: stepper vertical (stacked), tarjetas apiladas.

- Breakpoint a 768px usando media queries o variables Bootstrap de Moodle.

## 3.2 Mejoras al Panel de Administración

### 3.2.1 Vista de Listado de Rutas (index.php)

- Agregar campo de búsqueda por nombre de ruta en tiempo real (filtrado JS).

- Paginación del lado del cliente para manejar muchas rutas.

- Columna de estado: Activa / Inactiva (nuevo campo en DB).

- Vista previa rápida: botón ojo que muestra modal con preview de cómo ve el alumno.

- Indicador visual del criterio con íconos (cohorte: grupo, cursos: libro, fecha: calendario).

- Orden drag & drop entre rutas para definir el orden de aparición en el bloque.

### 3.2.2 Formulario de Creación/Edición (edit.php)

- Agregar campo &#x201C;Descripción de la ruta&#x201D; (textarea con editor básico).

- Agregar campo &#x201C;Imagen de portada de la ruta&#x201D; (file picker de Moodle o URL).

- Agregar campo &#x201C;Estado&#x201D;: Publicada / Borrador.

- Drag & drop para reordenar cursos dentro de la ruta (SortableJS o HTML5 drag).

- Separar el JavaScript del template Mustache y moverlo a un módulo AMD puro.

- Mostrar contador de cursos seleccionados en tiempo real.

- Validación frontend mejorada con mensajes de error inline (no solo alert()).

- Toast notification al guardar exitosamente (sin recargar la página, via AJAX opcional).

### 3.2.3 Experiencia General del Admin

- Breadcrumb de navegación: Administración > Plugin > Rutas de Aprendizaje.

- Confirmación de eliminación con modal Bootstrap en lugar de confirm() nativo.

- Mensajes de éxito/error con componente notification de Moodle (setNotification).

## 3.3 Nuevos Criterios de Visibilidad

Se proponen los siguientes criterios adicionales para enriquecer la segmentación:

| Criterio | Descripción | Prioridad | Caso de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Por fecha | Mostrar ruta entre fecha inicio y fecha fin | Alta | Cursos con fechas de inicio |
| Por rol | Solo visible a estudiantes, docentes o managers | Alta | Distintas rutas por tipo de usuario |
| Por campo de perfil | Filtrar por departamento, país u otro campo custom | Media | Organizaciones con perfiles ricos |
| Completó una ruta previa | Ruta avanzada que se desbloquea al completar otra | Alta | Itinerarios secuenciales |
| Combinado (AND) | Combinar dos o más criterios (ej: cohorte + fecha) | Media | Segmentación fina |
| Siempre visible | Ruta pública para cualquier usuario autenticado | Baja | Rutas de onboarding general |

## 3.4 Nuevas Funcionalidades Recomendadas

### 3.4.1 Orden Secuencial / Prerequisitos

- Opción para marcar una ruta como &#x201C;secuencial&#x201D;: el alumno debe completar un curso para desbloquear el siguiente.

- Visualización de cursos bloqueados con candado y tooltip explicativo.

- Esta funcionalidad usa la API de completion de Moodle ya disponible.

### 3.4.2 Certificado de Ruta

- Al completar el 100% de los cursos de una ruta, emitir un badge/certificado de la ruta.

- Integración con el sistema de badges de Moodle (Open Badges).

- Notificación por email al alumno al completar la ruta.

### 3.4.3 Estadísticas para Administradores

- Página de reporte por ruta: alumnos inscritos, % promedio de avance, cursos más abandonados.

- Exportación a CSV o Excel de los datos de progreso.

- Gráfico simple de distribución de progreso (barras: 0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%).

### 3.4.4 Mejoras en la Experiencia del Alumno

- Tiempo estimado de completación por ruta (suma de duración de cursos).

- Botón &#x201C;Continuar donde lo dejé&#x201D;: enlaza directamente al último curso en progreso.

- Contador de días desde el inicio de la ruta.

- Widget de motivación: &#x201C;¡Estás al 80%! Solo te falta 1 curso.&#x201D;

### 3.4.5 Configuración del Bloque

- Opciones en el panel de configuración del bloque: mostrar/ocultar progreso, mostrar/ocultar descripción de cursos.

- Selector de layout: acordeón (actual) vs. stepper horizontal vs. stepper vertical.

- Límite de rutas visibles con opción &#x201C;Ver todas&#x201D;.

# 4. Plan de Trabajo por Fases

Se propone un desarrollo incremental en 4 fases, priorizando los cambios de mayor impacto visual y funcional primero.

| Fase | Descripción | Entregables | Duración est. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Fundamentos | Limpieza técnica, separación JS/Mustache, actualización versión Moodle mínima, nuevos campos DB (descripción, imagen, estado, orden). | DB migration + AMD modules limpios | 1 semana |
| Fase 2 Rediseño Visual | Nuevo diseño stepper/timeline para el alumno. Nuevos estilos CSS con variables de tema. Imágenes de portada de ruta. Responsivo. | rutas.mustache v2 + styles.css v2 | 1–2 semanas |
| Fase 3 Admin UX | Formulario de edición mejorado (drag & drop cursos, descripción, imagen). Vista previa. Notificaciones Bootstrap. Búsqueda en lista. | edit.mustache v2 + index.mustache v2 | 1–2 semanas |
| Fase 4 Nuevas Features | Nuevos criterios (fecha, rol, prerequisito de ruta). Modo secuencial con bloqueo de cursos. Estadísticas básicas. Botón Continuar. | Criterios v2 + reporting page | 2 semanas |

# 5. Propuesta de Arquitectura Técnica

## 5.1 Cambios en la Base de Datos

Tabla block_simple_learning_path – campos nuevos:

- descripcion (TEXT) – Descripción de la ruta visible al alumno.

- imagen_url (VARCHAR 1000) – URL de la imagen de portada de la ruta.

- estado (TINYINT) – 0=Borrador, 1=Publicada.

- secuencial (TINYINT) – 0=Libre, 1=Secuencial (prerequisito de orden).

- sortorder (INT) – Orden de aparición en el bloque.

- fecha_inicio (INT) – Timestamp inicio de visibilidad.

- fecha_fin (INT) – Timestamp fin de visibilidad.

- criterio_rol (VARCHAR 50) – Rol requerido (student/teacher/manager/any).

- prerequisito_rutaid (INT FK) – ID de ruta que debe completarse primero.

Tabla block_simple_learning_path_courses – campos nuevos:

- sortorder (INT) – Orden del curso dentro de la ruta.

## 5.2 Estructura de Archivos del Plugin v2.0

block_simple_learning_path/ ├── block_simple_learning_path.php (lógica principal) ├── version.php (v2.0.0) ├── settings.php ├── edit.php / delete.php / index.php ├── report.php (NUEVO: estadísticas) ├── db/ │ ├── install.xml (schema actualizado) │ └── upgrade.php (NUEVO: migración desde v1) ├── templates/ │ ├── rutas.mustache (rediseñado: stepper) │ ├── ruta_card.mustache (NUEVO: componente de tarjeta) │ ├── course_node.mustache (NUEVO: nodo de curso en stepper) │ ├── index.mustache (mejorado) │ ├── edit.mustache (mejorado) │ └── report.mustache (NUEVO) ├── amd/src/ │ ├── main.js (init del bloque, stepper) │ ├── edit_form.js (lógica del formulario, limpio) │ ├── admin_list.js (búsqueda + ordenamiento lista) │ └── sortable_courses.js (drag & drop SortableJS) ├── styles.css (rediseñado con variables CSS) └── lang/es/block_simple_learning_path.php

## 5.3 Dependencias Externas

- SortableJS (CDN o bundled): para drag & drop de cursos en el formulario.

- Bootstrap 5 (ya disponible en Moodle 4.x): para modales, toasts, tooltips.

- Font Awesome 6 (ya disponible en Moodle): para iconografía actualizada.

- Chart.js (CDN, sólo en report.php): para gráficos de estadísticas.

# 6. Criterios de Éxito del Proyecto

- El alumno puede identificar su estado de avance en una ruta en menos de 3 segundos sin leer texto.

- El administrador puede crear una ruta completa con cursos y criterios en menos de 2 minutos.

- El plugin funciona correctamente en Moodle 4.1, 4.2 y 4.3.

- El CSS usa exclusivamente variables de tema de Moodle: el bloque respeta cualquier tema instalado.

- Cero sentencias console.log() en producción.

- Todo el JavaScript está en módulos AMD puros, sin código inline en los templates.

- La migración de datos desde v1.0.1 a v2.0.0 es automática (upgrade.php).

# 7. Próximos Pasos Inmediatos

- Validar este plan con el equipo y priorizar fases según urgencia.

- Definir ambiente de desarrollo: Moodle 4.x local con el plugin instalado.

- Comenzar Fase 1: script de migración DB + limpieza de código técnico.

- Diseñar mockup del nuevo stepper (wireframe antes de codear).

- Implementar Fase 2 en rama feature/visual-redesign separada.

- QA: prueba en múltiples roles (admin, estudiante, docente).

- Deploy en plataforma de staging (plataforma2.ehcampus.online).

- Feedback y ajustes finales antes de pasar a Fase 3.

Documento generado en Mayo 2026  ·  Proyecto Desarrollo Moodle  ·  marianoear@gmail.com